Администрация муниципального образования

Новомариинское сельское поселение

Первомайского района

Томской области

«05» августа 2023 года                                                                                     № 18-ра

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новомариинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новомариинское сельское поселение утвердить:

1. План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новомариинское сельское поселение (приложение № 1);

2. Состав межведомственной   комиссии по  подготовке  хозяйственного   комплекса  муниципального образования Новомариинского сельского поселения  в осенне-зимний  период  2023-2024  годов  (приложение  № 2);

3. Положение о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новомариинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение № 3);

4.  Контроль, за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

5. Обнародовать настоящее распоряжение в специально-отведенных местах-библиотеках населенных пунктов, разместить на официальном сайте Новомариинского сельского поселения (www.новомариинское.рф).

Глава Администрации МО

Новомариинское сельское поселение                                              А.Н.Богданов

Приложение № 1

к распоряжению  Администрации

муниципального образования

Новомариинское сельское поселение

от «05» августа 2023 № 18-ра

План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новомариинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение косметического ремонта | до 15 августа 2023 года | Богданов А.Н. |
| 2 | Проведение опрессовки котлов, теплотрасс | до 30 июня 2023 года | Богданов А.Н. |
| 3 | Подготовка актов обследования зданий котельных, дымовых труб | до 30 сентября 2023 года | Юрьева Т.В. |
| 4 | Подготовка паспортов готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов | до 04 сентября 2023 года | Юрьева Т.В. |

Приложение № 2

к распоряжению  Администрации

муниципального образования

Новомариинское сельское поселение

от «05» августа 2023 № 18-ра

Состав

комиссии по подготовке хозяйственного комплекса  МО Новомариинское сельское поселение  к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| 1 | Богданов Андрей Николаевич- председатель комиссии | Глава Новомариинского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Чубенко Татьяна Петровна - заместитель председателя комиссии | Главный специалист Новомариинского сельского поселения |
| 3 | Юрьева Татьяна Валерьевна - секретарь комиссии | Специалист 1 категории Новомариинского сельского поселения |
| 4 | Представитель ООО «ГазТехСервис» | по согласованию |
| 5 | Представитель Западно-Сибирского Управления Ростехнадзора | по согласованию |

Приложение № 3

к распоряжению  Администрации

муниципального образования

Новомариинское сельское поселение

от «05» августа 2023 № 18-ра

Положение

о  комиссии по подготовке хозяйственного комплекса  МО Новомариинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

1. Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса   Новомариинское сельское поселение к работе в зимний период 2023-2024 годов (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления по вопросам контроля, за ходом подготовки хозяйственного комплекса поселения  к работе в осенне-зимний  период.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Главы Администрации (Губернатора) Томской области,  Главы   района,  а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов  местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса   Новомариинского сельского поселения  к работе в осенне-зимних  период ;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Новомариинского сельского поселения  к работе в  осенне-зимний  период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса  к работе в  осенне-зимний  период;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в  осенне-зимний  период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса;

- принимает участие в разработке мер по решению  проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний  период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов   поселения;

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Первомайского района, органов местного самоуправления и соответствующих организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Первомайского района, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- утверждает  планы  работы  комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

7. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии   с  планом  работы, утвержденным  ее  председателем.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии (по его поручению).

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии  осуществляет Администрация муниципального образования Новомариинское сельское поселение.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.